# РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КОТКОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 24.04.2013г. | № 8 |
| --- | --- | --- |

О проведении мероприятий по благоустройству в населенных пунктов

Коткозерского сельского поселения.

На основании Правил благоустройства, чистоты и порядка на территории Коткозерского сельского поселения, утверждённых решением Совета Коткозерского сельского поселения от 21.01.2013г. № 69 Администрация Коткозерского сельского поселения постановляет.

- Объявить месячник по благоустройству и уборке мусора с 25.04.2013г. по 31.05.2013 г.

- Информировать население и предприятия и организации, находящиеся на территории поселения о проведении месячника.

- В срок до 10 мая 2013 года рекомендовать предприятиям и организациям поселения организовать субботники по уборке мусора закрепленных за ними территорий.

- ООО «Забота» рекомендовать оказать помощь в вывозке мусора к месту общественной свалки.

- Директору ООО «Забота» Поповой Т.А. с 25.04.2013г. рекомендовать организовать наличие транспорта (телег) для складирования мусора по улицам согласно графика(прилагается) с последующей его вывозкой к местам складирования.

- Специалисту Репиной Л.М. довести графики до ответственных лиц и провести разъяснительную работу с населением.

- Директору ООО «Забота» Поповой Т.А. рекомендовать заключить договор с ГУ «Центр занятости Олонецкого национального муниципального района» о направлении людей на общественные работы по благоустройству населённых пунктов.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Обнародовать данное постановление в установленном законом порядке.

Глава Коткозерского

сельского поселения:				       В.Ю.Смирнов

# Согласовано _______________________

Глава Коткозерского сельского поселения

В.Ю.Смирнов

# График

уборки дворовых территорий

по Коткозерскому сельскому

поселению.

| № п/п | Наименование организации(учреждения) | Закрепленная территория | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коткозерское сельское поселение | Участок, прилегающий к зданию Дома культуры | 25 апреля по 10 мая | В.Ю.Смирнов |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт д.Коткозеро | Участок, прилегающий к зданию интерната | 25 апреля по 10 мая | В.Н.Никитина |
| 3 | Коткозерский СДК | Участок, прилегающий к зданию ДК | 25 апреля по 10 мая | Л.Н.Пименова |
| 4 | Магазин сельпо | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 10 мая | Л.А.Лазаренко |
| 5 | ИП Матюшина О.В. | Участки, прилегающие к зданию магазинов в д.Коткозеро и п.Верхнеолонецкий. | 25 апреля по 10 мая | О.В.Матюшина |
| 6 | Магазин Ильинской базы х/п. | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 10 мая | А.Н.Авксентьева |
| 7 | Магазин «Милена» | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 1 мая | Р.В.Константинова |
| 8 | Магазин «Данка» | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 10 мая | Н.В.Чупукова |
| 9 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | участки, прилегающие к котельным. Биржи для хранения дров | 25 апреля по 10 мая | Юначев П.Г. |
| 10 | Коткозерская средняя общеобразовательная школа | Участки, закрепленные за школой; прилегающие к д./с, Братская могила, парк. | 25 апреля по 10 мая | М.Н.Чупукова |
| 11 | Коткозерское лесничество | участок, прилегающий к зданию лесничества | 25 апреля по 10 мая | Виглиев М.В. |
| 12 | Коткозерское отделение связи | участок, прилегающий к здания ОС | 25 апреля по 10 мая | Н.И.Федорова |
| 13 | ООО «Забота» | Участок прилегающий к дому № 14 по ул. Олонецкой | 25 апреля по 10 мая | Т.А.Попова |
| 14 | Отдельный пост ПЧ № 35 | Участок, прилегающий к зданию ДК (со стороны ОП ПЧ № 35) | 25 апреля по 10 мая | В.И.Климентьев |
| 15 | ООО «ЗамТрейд» | Участок, прилегающий к зданию ДК (у магазина) | 25 апреля по 10 мая | А.С.Замятин |
| 16 | ООО «Рэйнбоу» | участок, прилегающий к зданию завода | 25 апреля по 10 мая | С.И.Иванов |
| 17 | ул. Солнечная | Население, проживающее на данных улицах. | 25 апреля по 10 мая | Л.М.Репина |
| 18 | ул. Олонецкая |  |  |  |
| 19 | ул. Школьная |  |  |  |
| 20 | ул. Зеленая |  |  |  |
| 21 | ул. Лесная |  |  |  |
| 22 | ул. Цветочная |  |  |  |
| 23 | ул. Совхозная |  |  |  |
| 24 | ул. Новая |  |  |  |
| 25 | ул. Набережная |  |  |  |
| 26 | ул. Зины Григорьевой |  |  |  |
| 27 | ул.Виллальская |  |  |  |
| 28 | пер. Серова |  |  |  |

Транспорт предоставляется:

- ООО «Забота»

# Согласовано _______________________

Глава Коткозерского сельского поселения

В.Ю.Смирнов

График

уборки дворовых территорий

по Коткозерскому сельскому

поселению в п.Верхнеолонецкий.

| № п/п | Наименование организации (учреждения) | Закрепленная территория | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЧП Ефимов А.И | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 10 мая | А.И.Ефимоа |
| 3 | Верхнеолонецкое отделение связи | Участок, прилегающий к зданию почты | 25 апреля по 10 мая | Ю.А. Маркова |
| 4 | Филиал МКОУ «КСОШ» в п.Верхнеолонецкий | Участок, прилегающий к школе, д/с, социальному клубу. | 25 апреля по 10 мая | Г.П.Иванова |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт п.Верхнеолонецкий | Участок, прилегающий к зданию ФАП | 25 апреля по 10 мая | Л.М.Чеснокова |
| 6 | ООО «Петербургтеплоэнерго» | Участок, прилегающий к зданию котельной | 25 апреля по 10 мая | П.Г.Юначев |
| 7 | ИП Яковлев С.П. | Участок, прилегающий к зданию магазина | 25 апреля по 10 мая | С.П.Яковлев |
| 8 | ул.Каменистая | Население, проживающее на данных улицах. | 25 апреля по 10 мая | Сельское поселение |
| 9 | ул.Октябрьская |  |  |  |
| 10 | Ул. Новая |  |  |  |
| 11 | ул. Лесная |  |  |  |
| 12 | ул. Школьная |  |  |  |
| 13 | ул. Молодежная |  |  |  |
| 14 | ул. Гористая |  |  |  |

Транспорт предоставляется:

- ООО «Забота»