Утверждаю

 Председатель КЧС и ПБ,

 глава администрации Олонецкого

национального муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.К. Прокопьев

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

08.02.2015 года № 6

(18 ч. 00 м.)

Председательствующий: Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района

Присутствовали:

- Мурый В.Н., заместитель главы администрации района;

- Нюппиев И.Н., главный специалист по вопросам ГО, ЧС и МП администрации района;

- Потапов С.А., начальник Олонецкого пожарного гарнизона;

- Князев К.М., директор ПО «ЮКЭС»;

- Карпов А.Ю., начальник Олонецкого сетевого участка РЭС-2 ПО «ЮКЭС»;

- Юначев П.Г., начальник Олонецкого участка ОАО «Петербургтеплоэнерго»;

- Кабанов М.Н., начальник ГКУ РК «Олонецкое центральное лесничество»;

- Иванов Ю.Н., начальник Олонецкого участка ОАО «ПСК»;

- Дудин Д.В., директор МКУ «ЕДДС».

Повестка дня: Устранение последствий аварий на электросетях вследствие природных явлений.

Заслушали: Князева К.М., Карпова А.Ю., Потапова С.А., Юначева П.Г., Кабанова М.Н.

По состоянию на 1800 час. в отдельных населенных пунктах района без электроэнергии остаются объекты ЖКХ, социальной сферы.

Для проведения работ ПО «ЮКЭС» задействовано: 16 бригад, 46 человек, 18 ед. техники, в т.ч. 4 снегохода.

В резерве 2 дизель-генераторных установки (100 кВ).

**Р Е Ш Е Н И Е**

В целях жизнеобеспечения людей и объектов социальной сферы на территории Олонецкого района **Комиссия решила:**

***1. Рекомендовать Олонецкому сетевому району РЭС-2 ПО «ЮКЭС»:***

1.1. Обеспечить все аварийные участки специализированными бригадами, техникой, средствами связи, ГСМ и всем необходимым материалом для проведения аварийно-восстановительных работ;

1.2. Организовать расстановку аварийно-технических бригад, в т.ч. прибывших из других регионов, на всех направлениях для достижения максимального эффекта при проведении работ по восстановлению линий электропередач;

1.3. Обеспечить доставку дизель-генераторной установки (ДГУ) в д.Рыпушкалицы для обеспечения электричеством котельной, животноводческой фермы.

1.4. Обеспечить заправку ДГУ номинальным объемом топлива с последующей дозаправкой до окончания ремонтных работ;

1.5. Осуществить контроль подключения водозабора в с. Видлица для обеспечения нормальной работы ГБСУ СО "Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов";

1.6. Оперативно предоставлять информацию в ЕДДС района о времени подключения конкретных населенных пунктов к электроснабжению.

***2. Рекомендовать Олонецкому участку ОАО «Петербургтеплоэнерго»:***

2.1. Обеспечить все объекты жизнеобеспечения района (котельные), где отсутствует электроэнергия, ДГУ;

2.2. Обеспечить взаимодействие с ПО «ЮКЭС» в целях оперативного реагирования на отключения электричества в населенных пунктах, имеющих объекты жизнеобеспечения (котельные).

***3. Рекомендовать*** ***ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»:***

- продолжить работу по оказанию помощи Олонецкому сетевому району РЭС-2ПО «ЮКЭС» в проведении очистки линий электропередач от упавших деревьев.

***4. Рекомендовать ГКУ РК «Олонецкое центральное лесничество» совместно с ПО «ЮКЭС»:***

- *в срок до 27 февраля 2015 года* организовать проведение мероприятий по приведению полос отвода линий электропередач в соответствии с действующими нормативами.

***5. Рекомендовать главам городского поселения, главам сельских поселений и главам администраций сельских поселений:***

- довести до населения ситуацию об аварийных отключениях электроэнергии и принимаемых мерах по восстановлению электроснабжения.

***6. МКУ «ЕДДС»:***

6.1. Обеспечить сбор и обобщение информации о ходе аварийно-восстановительных работ;

6.2. Оповестить участников оперативного штаба о проведении рабочего совещания 09.02.2015 года в 18 ч. 00 мин. о результатах работы восстановлению линий электропередач.

Вел протокол секретарь КЧС и ПБ И.Н. Нюппиев