Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 августа 2014 года                    № 1165

Об утверждении Плана мероприятий («дорожную карту») «По организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия»

В целях исполнения решения совещания с главами муниципальных районов и городских округов, главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Карелия от 03.07.2014 года,

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «По организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственном электронном взаимодействии» (далее – «дорожная карта»).

- Контроль за исполнением постановления возложить на Управляющего делами администрации Олонецкого национального муниципального района (А. Буслович).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

Глава администрации Олонецкого

национального муниципального района                                                       С.К. Прокопьев

Приложение

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 08.08.2014г. № 1165

«Дорожная карта»

по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и

межведомственного электронного взаимодействия Олонецкого национального муниципального района

| № | Мероприятия | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |
| 1.1 | Назначение ответственного должностного лица в администрации Олонецкого национального муниципального района за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | Правовой акт о назначении ответственного должностного лица в администрации Олонецкого национального муниципального района за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 |  |
| 1.2 | Назначение ответственного специалиста в администрации Олонецкого национального муниципального района координирующего работу по организации оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | 10 августа 2014 года | Правовой акт о назначении ответственного специалиста в администрации Олонецкого национального муниципального района координирующего работу по организации оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 |  |
| 1.3 | Назначение ответственного специалиста администрации городского (сельского) поселения за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие на территории городского (сельского) поселения Олонецкого национального муниципального района | 10 августа 2014 года | Правовой акт о назначении ответственного специалиста в администрации городского (сельского) поселения за организацию оказания муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие на территории городского (сельского) поселения | Главы администраций, Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, главы поселений Олонецкого городского поселения, Кохов С.С. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| 1.4 | Сформировать временную рабочую группу из сотрудников разных подразделений администрации Олонецкого национального муниципального района, в том числе ответственных специалистов администраций городских (сельских) поселений | 25 августа 2014 года | Правовой акт о создании временной рабочей группы из сотрудников разных подразделений администрации Олонецкого национального муниципального района, в том числе ответственных специалистов администраций городских (сельских) поселений Олонецкого национального муниципального района | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 |  |
| 1.5 | Предусмотреть при формировании бюджета муниципальных образований Олонецкого национального муниципального района финансирование направления «Информатизация муниципального образования» | 1 сентября 2014 года | Отдельная строка в бюджете Олонецкого национального муниципального района, предусмотреть Решением Совета Олонецкого национального муниципального района на период 2015-2017 годы | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Начальник финансового Управления администрации Олонецкого национального муниципального района Арефьева Е.В. тел.: (881436)4-12-53 |  |
| 1.6 | Организовать учет муниципальных исполняемых (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального образования, Олонецкий национальный муниципальный район, в том числе в электронном виде | Постоянно | Статистика востребованности муниципальных, исполняемых (государственных) услуг | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44. Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44 Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 Олонецкого городского поселения, Ерхова В.А. тел.: (881436)4-14-90 Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40 Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90 Коверского сельского поселения Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 1.7 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия | В течение 2014-2015 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06, специалисты администрации Олоонецкого национального муниципального района ответственные за исполнение административных регламентов. ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336, Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| 1.8 | Внести изменения в должностные регламенты специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и формирование межведомственных запросов и ответов в электронном виде для оказания муниципальных и государственных услуг | 1 ноября 2014 года | Ответственность специалистов за предоставление услуг в электронном виде | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Прокушева В.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336, Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| Организация межведомственного электронного взаимодействия |
| 2.1 | Назначение ответственных специалистов за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения) в электронном виде | 10 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления ответов на запросы федеральных органов власти | Специалисты администрации Олонецкого национального муниципального района Коновалов Ф.А. тел.: 89643178112 Терентьева Н.А. тел.: 89643178108 Главы администраций, Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, главы поселений Олонецкого городского поселения, Кохов С.С. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| 2.2 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных исполняемых (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия | 20 августа 2014 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336, Олонецкого городского поселения, Кохов С.С. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 | При необходимости |
| 2.3 | Назначение ответственных специалистов за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) в электронном виде для оказания муниципальных исполняемых (государственных) услуг | 20 августа 2014 года | Формирование заявок на подключение к электронным сервисам для направления запросов в федеральные органы власти | Заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района Мурый В.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Мазиляускайте О.В. тел.: 89535472635, Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.4 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования Олонецкий национальный муниципальный район за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) | Постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел.: (8963)7445775 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.5 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Олонецкий национальный муниципальный район | IV квартал 2014 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел.: (8963)7445775 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.6 | Контроль за сохранностью установленного программного обеспечения для работы в ИС «СИР», а также за подключением и доступом администраций муниципальных образований Олонецкого национального муниципального района к РСМЭВ | Постоянно | Обеспечение доступа специалистов к ИС «СИР» | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.7 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | в течение 2014-2015 гг. | План подключений указанных организаций | Заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района Мурый В.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Мазиляускайте О.В. тел.: 89535472635, Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.8 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных исполняемых (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных исполняемых (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района Мурый В.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45 |  |
| 2.9 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях, Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М.. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Мошкина Л.Ю. тел.: (881436)2-33-78, Олонецкого городского поселения, Ильницкая О.В. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |
| 3.1 | Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | 10 сентября 2014 года | НПА устанавливающий порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| 3.2 | Внесение изменений в План перевода в электронный вид муниципальных услуг органов местного самоуправления Республики Карелия и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Республики Карелия, которые подлежат переводу в электронный вид | 5 сентября 2014 года | Формирование оптимального Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 , Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, | При необходимости |
| 3.3 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия | Постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 |  |
| 3.4 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Мазиляускайте О.В. тел.: 89535472635 Олонецкого городского поселения, Кохов С.С. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, | При выявлении не совпадающих сведений в реестре и на порталах необходимо информировать специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ |
| 3.5 | Уточнение списка специалистов администраций муниципальных образований Олонецкого национального муниципального района, ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде | 1 сентября 2015 года, затем по мере изменений | Предоставление ответственным специалистам доступа к рабочему кабинету ИС «СИР» для предоставления услуг в электронном виде | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Степанова Т.В. Степанова М.М. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Гаврилова Ю.Н. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 Олонецкого городского поселения, Томасевич Г.М. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Брыксина Н.А. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, | При внесении изменений в список специалистов ответственных за предоставление муниципальных (государственных) услуг в электронном виде информировать специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 3.6 | Повышение уровня востребованности государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, переведенных в электронный вид | в течение 2014-2015 гг. | Отдельный план продвижения (популяризации) муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | Бруссуев Артем Сергеевич специалист 1 категории Управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района тел:(8963)7445775 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Степанов Г.М. тел.: (881436)2-33-78, Олонецкого городского поселения, Смоленникова Е.Н. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Редькин Д.А. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, |  |
| Обучение специалистов муниципальных образований |
| 4.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2014-2015 гг. | Повышение квалификации специалистов | Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев С.К. тел.: (881436)4-15-06 Управляющий делами администрации Олонецкого национального муниципального района Буслович А.Н. тел.: (881436)4-15-06 ответственные в поселениях Видлицкого сельского поселения, Сергеева В.Г. тел.: (881436)4-52-44, Мегрегского сельского поселения, Козлова А.В. тел.: (881436)4-68-44, Ильинского сельского поселения, Жуковская Ю.В. тел.: 89637453336 Олонецкого городского поселения, Томасевич Г.М. тел.: (881436)4-14-90, Туксинского сельского поселения, Корнилова И.Н. тел.: (881436)4-64-37, Михайловского сельского поселения, Судников А.Н. тел.: (881436)2-53-40, Куйтежского сельского поселения, Нилова А.А. тел.: (881436)2-95-90, Коверского сельского поселения, Шерстнева Н.Н. тел.: (881436)4-13-10, Коткозерского сельского поселения Смирнов В.Ю. тел.: (881436)2-82-45, | По заявкам администраций муниципальных районов проведение семинаров, вебинаров |
| Предоставление отчетности |
| 5.1 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории Олонецкого национального муниципального района | 10 октября 2014 года 10 января 2015 года 10 апреля 2015 года 10 июля 2015 года 10 октября 2015 года | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района Мурый В.Н тел.: (881436)4-15-06 | Отчетность предоставляется администрацией муниципального района по установленной форме в Государственный комитет РК по развитию ИКТ |

# Footnotes

Необходимо указать ФИО и контактные данные ответственных за исполнение