УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Олонецкого

национального муниципального района

С.К.Прокопьев

Протокол №1

заседания рабочей группы по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия

г. Олонец                                                                             16 октября 2014 года

Председательствующий

Глава администрации Олонецкого национального муниципального района Прокопьев Сергей Константинович

Присутствовали:

Члены группы:

Богданова Ю.В. – начальник управления экономического развития;

Бабинова Л.Н. – начальник отдела экономики, прогнозирования и контроля;

Захарова Е.В. – главный специалист управления социального развития администрации.

Приглашенные:

Илюшин Н.А. - предприниматель

Вопрос №1

Целесообразность заключения соглашений о партнерстве с хозяйствующими субъектами на территории Олонецкого национального муниципального района, с целью реализации мероприятий по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия с последующим направлением предложений о рассмотрении возможности заключения соглашений.

Инф. Бабинова Л.Н., начальник отдела экономики, прогнозирования и контроля.

Заслушав и обсудив информацию РЕШИЛИ:

1.1. Подготовить письмо в правительство РК по предоставлению типовых форм соглашений.

1.2. Подготовить информационные письма по заключению соглашений с хозяйствующими субъектами, расположенными на территории Олонецкого района.

Вопрос №2

2. Исполнение мероприятий сетевого графика на текущую дату

Инф. Богданова Ю.В., начальник Управления экономического развития

Заслушав и обсудив информацию РЕШИЛИ:

2.1. Закончить процедуру межевания земельного участка в соответствии со схемой, на котором располагается городской стадион для дальнейших работ по реконструкции легкоатлетического ядра.

2.2. Поставить на кадастровый учёт до конца 2014 года.

2.3. Предусмотреть финансирование в бюджете 2015 года на корректировку проектно-сметной документации стадиона.

2.4. Запросить информацию у Олонецкого городского, Коткозерского и Видлицкого сельских поселений информацию о постановке на кадастровый учёт земельных участков, отведенных под строительство КОСов (канализационно-очистных сооружений).

Вопрос №3

3. О выделении земельного участка под строительство многофункционального  центра культуры на ул. Пушкина, д.4.

Заслушав и обсудив информацию РЕШИЛИ:

3.1. Направить запрос в Олонецкое городское поселение о предоставлении информации о зарегистрированных гражданах по адресу г. Олонец, ул. Пушкина, д.4.(Срок до 15.11.14.г.)

3.2. Заказать выписку из ЕГРП на вышеуказанный дом. (Срок до 30.11.14.г.)

3.3.Запросить у кадастрового инженера информацию о наличии схемы земельного участка. (Срок до 30.11.14.г.)

3.4.Заказать кадастровый паспорт. (Срок до 30.11.14.г.)

4. Протокол заседания рабочей группы разместить на официальном сайте Олонецкого района.

Протокол вела:                                                                                Е.В. Захарова