О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов теплоэнергетике на территории Северного Приладожья», утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 ноября  2011 года № 631р-П на территории Олонецкого района.

В целях комплексного развития систем теплоснабжения на территориях Северного Приладожья Республики Карелия Правительством Республики Карелия утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2026 года» (далее - Программа).

Государственным заказчиком-координатором Программы определено Министерство строительства, жилищно – коммунального хозяйства и энергетики РК.

До начала реализации программы в Олонецком национальном муниципальном районе существовал ряд проблем:

- полный физический износ основных фондов систем теплоснабжения;

- отсутствие оборотного ремонтного фонда котельного оборудования для проведения планово-предупредительных ремонтов, отсутствие обязательных режимных наладок котельного оборудования и энергоаудита;

- отсутствие хозяйствующих субъектов, имеющих необходимую ремонтную базу, квалифицированный ремонтный и эксплуатационный персонал, достаточное количество оборотных средств, способных создать в течение 3-5 лет новый, энергоэффективный, инновационный коммунальный теплоснабжающий комплекс, который обеспечит надежным теплоснабжением районы;

- отсутствие планово-предупредительного ремонта систем теплоснабжения объектов коммунальной энергетики, который практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам;

- значительные размеры неплатежей со стороны потребителей топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг;

- отсутствие возможности установить обоснованные удельные нормы расхода топлива в соответствии с заводскими параметрами котельного оборудования, которые в большинстве случаев устанавливаются формально и определяются теплоснабжающими организациями на основании усредненных норм или с учетом фактического расходования топлива за отдельный период прохождения отопительного периода;

- отсутствие инвесторов (или моноинвестора), готовых вкладывать деньги в развитие систем внутреннего теплоснабжения в условиях недостаточной степени урегулированности и прозрачности взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций или товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных жилых домах при разных формах управления, что порождает злоупотребления и задержки платежей за коммунальные ресурсы;

- отсутствие на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг стабильно работающих ресурсоснабжающих организаций в области теплоснабжения;

- наличие значительных сверхнормативных потерь теплоносителя, в среднем составляющих за 2011 год 19 процентов (на отдельных объектах до 30 процентов), что приводит к перерасходу сетевой воды и наличию повышенных, иногда до аварийных уровней, объемов подпитки сетей неподготовленной или "сырой" водопроводной водой, а также к сверхнормативным потерям электрической энергии;

- наличие значительного количества технологических нарушений: на каждые 100 километров тепловых сетей ежегодно регистрируется в среднем до 70 повреждений;

- большое количество обоснованных жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение, ежедневно поступающих от населения в отопительный период;

- выбросы вредных веществ значительно превышают допустимые нормы и, как следствие, неудовлетворительная экологическая обстановка;

- самовольный перевод отопления квартир в многоэтажных домах на индивидуальные системы теплообеспечения, что приводило к частым пожарам и несанкционированным вмешательствам в системы внутреннего и внешнего теплоснабжения, нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Все это создавало высокие инвестиционные риски и препятствовало привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Целью  данной  программы является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия  с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям - разработка технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения; строительство новых объектов теплоэнергетики, являющихся собственностью  Республики Карелия. А также разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения.

В результате реализации Программы в Олонецком районе на 01 ноября 2014 года  построено 18  объектов теплоснабжения – блоки модульных котельных, заменены существующие и проложены новые тепловые сети. В пользовании ООО «Петербургтеплоэнерго» - 35, 211 км. тепловых сетей. При подключении новых модульных котельных, будет закрыто 27 нерентабельных котельных, что  позволит снизить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии со 198,6 кг на гигакалорию в 2010 году до 156,05 кг на гигакалорию в 2015 году. Потери тепловой энергии  в сетях теплоснабжения  в процентах к отпуску в сеть за этот же период  снизятся с 18,5% до 10,10%.

18 новых источников теплоснабжения на территории Олонецкого района, в том числе:

- 7 котельных для работы на природном газе с использованием комбинированных горелок, предусматривающих работу на дизельном топливе, взамен 15 закрываемых котельных и  переключения потребителей, ранее отапливаемых от 2 существующих ведомственных котельных (ЗАО «КОНЭ» и ООО «Вектор плюс»).

-   11 котельных взамен 11 закрываемых котельных.

Общая установленная мощность котельных – 41,37 мегаватта.

Общая стоимость работ – 898,55 млн. рублей.

В рамках реализации Программы на территории Олонецкого района в 2012 – 2014  году проведены следующие мероприятия:

- Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения поселений.

- Обеспечено использование инновационных и энергосберегающих техно-логий при строительстве объектов теплоснабжения, в том числе оснащение вновь строящихся источников тепловой энергии средствами дистанционного контроля, для включения в действующую Единую информационную онлайн-систему  непрерывного контроля источников тепловой энергии Республики Карелия.

- Построено 35,211 километров тепловых сетей.

- Установлено 18 блоков модульных котельных (1 введена в эксплуатацию в п. Верхний Олонец).

В отопительном сезоне 2014\2015 еще  работают 25 котельных.

На сегодняшний день завершены  работы по  благоустройству территорий после проведенных земляных работ, установке тепловых камер и их гидроизоляции.

В Олонецком национальном муниципальном районе ведется работа в рамках реализации «Программы развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период 2012-2015 годы». В данную Программу вошли 36 населенных пунктов Олонецкого района. Определены трассы прохождения газопровода-отвода, межпоселковых газопроводов, местоположение ГРС «Олонец», утверждены схемы расположения земельных участков  для строительства объектов газификации.

На данный момент продолжаются работы по проектированию улично-распределительных сетей газоснабжения в поселениях. В одном из поселений – Мегрегском – проведены аукционы по строительству объектов газопровода  уличной сети. Из бюджета Республики Карелия в 2014 году  на строительство ГРП и газопровода в Мегрегском сельском поселении выделены 20 миллионов рублей.

Проектная документация по газопроводу – отводу и ГРС «Олонец» прошла государственную экспертизу. В настоящее время проходит корректировка в части отводов к котельным. Проектная документация по межпоселковому газопроводу уже прошла государственную экспертизу, выполнены работы по предоставлению земельных участков.

Оперативная информация:

«Газопровод-отвод и ГРС Олонец Олонецкого района Республики

Построено Ду=400 – 5,67 км, Ду=150 – 2,49 км газовой трубы.

Начаты работы по строительству дома оператора и прокладки газопровода методом ГНБ.

Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец - д. Куйтежа – п. Речная Сельга – с. Михайловское Олонецкого района.

Характеристика объекта: Общая протяженность - 46,6118 км, диаметр - 63-110 мм, давление - 0,6-1,2 МПа, количество ГРП - 4 шт.

Построено 3,10 км трубы - ПЭ 110 мм

Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д. Верховье – г. Олонец – д. Судалица – д. Юргелица – д. Онькулица – д. Мегрега Олонецкого района.

Характеристика объекта: Общая протяженность – 23,1245 км, диаметр – 63-273 мм, давление – 0,6-1,2 Мпа, количество ГРП – 9 шт.

Построено - 22,5 км.

Газопровод межпоселковый  до д. Рыпушкалицы – д. Капшойла – д. Алексала – д. Еройла – д. Герпеля Олонецкого района.

Характеристика объекта: Общая протяженность – 15,0088 км, диаметр – 63-110 мм, давление – 0,6-0,005 Мпа, количество ГРП – 6 шт.

Уложено всего -15,01 км.  - 100 %. Сварено –15,01 км. ННБ выполнены 100%.

Поставлены и смонтированы все 6 ГПР.

Выполнена продувка и испытание на герметичность линейной части в полном объеме.

Сроки реализации долгосрочной программы- 2012 – 2026 годы. Источники финансирования долгосрочной программы собственные и (или) привлеченные средства ООО «Петербургтеплоэнерго», формируемые в том числе за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия  в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в связи с выполнением работ.

14.11.2014г.