«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры -председатель Комиссии Правительства Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

«13» мая 2015 год

О.В. Тельнов

ПЛАН

построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Республики Карелия

(в соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года№ 2446-р,

и Методическими рекомендациями МЧС России от 22 февраля 2015 года № 2-4-87-12-14)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания межведомственной рабочей группы по построению (развитию) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») на территории Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (далее - ГК РК по ОЖ и БН); Главное управление МЧС России по Республике Карелия (далее - ГУ МЧС России по РК); | II квартал 2015 года |  | Распоряжение Правительства Республики Карелия о создании Межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |
| 2. | Принятие органами местного самоуправления муниципальных образований правовых актов: О создании межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию АПК «Безопасный | Администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по | II квартал 2015 года |  | Правовые акты: О создании межведомственной рабочей группы по развертыванию АПК «Безопасный город»; |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город»; Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции АПК «Безопасный город» на территории муниципальных образований (муниципальный район, городской округ) | согласованию) |  |  | Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции АПК «Безопасный город» |  |
| 3. | Сбор и анализ предложений по изменению нормативных актов Республики Карелия, необходимых для эффективной реализации Концепции АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | III квартал 2015 года |  | Внесение в Правительство Республики Карелия предложений по изменению нормативных правовых актов Республики Карелия |  |
| 4. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия, необходимые для эффективной реализации Плана построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Органы исполнительной власти Республики Карелия | При изменении законодательст ва Российской Федерации |  | Приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов: Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия»; Постановления Правительства Республики Карелия от 6 июля 2006 года № 96-П «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия»; Государственной программы Республики Карелия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014 -2020 годы |  |
| 5. | Проведение инвентаризации имеющихся на территории Республики Карелия технических и программно-аппаратных средств по обеспечению безопасности населения и информационных ресурсов, использующихся для управления их деятельностью | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Май - июль 2015 года |  | Заключение по результатам проделанной работы |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подготовка предложений по перераспределению объемов финансирования в рамках утвержденных государственных программ Республики Карелия с учетом требований Концепции АПК «Безопасный город» на построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Республики Карелия | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Сентябрь 2015 года |  | Формирование предложений в Правительство Республики Карелия |  |
| 7. | Подготовка предложений по разработке программы (подпрограммы) развития АПК «Безопасный город» с ее наполнением консолидированными финансовыми средствами путем перераспределения средств из реализуемых государственных и федеральных целевых программ, направленных на решение задач в области обеспечения безопасности среды обитания, общественной безопасности и правопорядка | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Октябрь 2015 года |  | Формирование предложений в Правительство Республики Карелия |  |
| 8. | Рассмотрение очередности внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципальных образований в Республике Карелия, определение пилотных муниципальных образований | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | II квартал ежегодно, начиная с 2016 года |  | Перечень пилотных муниципальных образований |  |
| 9. | Представление пилотными муниципальными образованиями в Правительство Республики Карелия данных по составу запланированных на очередной год и плановый период мероприятий в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и расходов на их реализацию | Главы администраций муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия (по согласованию) | III квартал 2015 года, далее III квартал ежегодно |  | Планы мероприятий пилотных муниципальных образований |  |
| 10. | Представление органами местного самоуправления в межведомственную рабочую группу по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» муниципальных программ развития АПК «Безопасный город» | Главы администраций муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия (по согласованию) | IV квартал 2015 года, далее IV квартал ежегодно |  | Муниципальные программы |  |
| 11. | Реализация муниципальных программ развития АПК «Безопасный город» | Главы администраций муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию) | ежеквартально | В рамках утвержденных объемов | Доклад в межведомственную рабочую группу о ходе реализации программ построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Осуществление контроля мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях в Республике Карелия | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | ежеквартально |  | Доклад в МЧС России о ходе реализации мероприятий построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» |  |
| 13. | Представление информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» за отчетный год | Главы муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия (по согласованию) | I квартал ежегодно |  | Доклад в Правительство Республики Карелия о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» |  |
| 14. | Оценка фактических значений критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК «Безопасный город» за отчетный год в муниципальных образованиях в Республике Карелия | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | I квартал ежегодно |  | Обобщение данных о фактических значениях критериев и ключевых показателях эффективности (согласно разделу VIII Концепции) |  |
| 15. | Формирование целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» на текущий год для муниципальных образований в Республике Карелия | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | 1 квартал ежегодно |  | Целевые значения критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» (согласно разделу VIII Концепции) |  |
| 16. | Представление в МЧС России информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» за отчетный год | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | I квартал ежегодно |  | Информация в МЧС России о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК «Безопасный город» |  |
| 17. | Подготовка предложений по выделению федеральных ассигнований на построение (развитие), внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Республики Карелия в рамках реализации программ развития АПК «Безопасный город» |  | III квартал ежегодно |  | Направление в МЧС России предложений по выделению ассигнований из федерального бюджета на построение и развитие АПК «Безопасный город» |  |
| 18. | Подготовка ЕДДС муниципальных образований, ДДС служб организаций, необходимых для функционирования АПК «Безопасный год» | Администрация муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия (по согласованию) ГУ МЧС России по РК (по согласованию) | постоянно | В соответствии с утвержденными планами | Реализация утвержденных планов мероприятий по совершенствованию дежурно-диспетчерских служб |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | Сентябрь 2015 года |  | Техническое задание на проектирование |  |
| 20. | Разработка технического проекта на построение (создание) АПК «Безопасный город» | Определение на конкурсной основе | В установленные сроки | В утвержденных объемах | Технический проект, согласованный с МЧС России |  |
| 21. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Заказчик соответствующей государственной программы | В установленные сроки |  | Заключение государственной экспертизы |  |
| 22. | Построение сегментов АПК «Безопасный город» в рамках технического проекта (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Определяется на конкурсной основе | В установленные контрактом сроки | В утвержденных объемах | Выполнение государственного ■ контракта |  |
| 23. | Проведение приемочных испытаний сегментов АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию на территории муниципального образования | Приемная комиссия | В установленные контрактом сроки |  | Акт сдачи-приемки сегмента АПК «Безопасный город»; акт ввода в эксплуатацию; Правовой акт о вводе в эксплуатацию |  |
| 24. | Формирование документов для получения субсидий из федерального бюджета на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | При принятии положительного решения |  | Направление в МЧС России документов на получение федеральных ассигнований |  |
| 25. | Организация процесса и проведение обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город», администрации муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | По мере ввода в эксплуатацию сегментов АПК «Безопасный город» | В утвержденных объемах | Правовой акт главы администрации муниципального образования о переподготовке диспетчерского состава |  |
| 26. | Информирование населения Республики Карелия о вводе в эксплуатацию сегментов АПК «Безопасный город» | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город», | После завершения работ и ввода в эксплуатацию |  | Проведение рекламно-информационных мероприятий по информированию населения о создании сегментов АПК «Безопасный город» |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители (соисполнители) | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальных районов (городских округов), ГУ МЧС по РК (по согласованию) |  |  |  |  |
| 27. | Уточнение и корректировка Плана мероприятий по реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Республики Карелия | Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» | При необходимости |  | Уточненный План построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Карелия |  |

Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по обеспечению
жизнедеятельности безопасности населения	Н.Н. Федотов

12 мая  2015 г.

Начальник МЧС РФ

Главного управления по Республике Карелия

С.А. Шугаев

12 мая  2015 г.