«Утверждаю»

Глава администрации Олонецкого

национального муниципального

района

_____________  С.К.Прокопьев

06 июня 2016 года

Протокол совещания общественного комитета по подготовке

к празднованию 97-летия Республики Карелия

Присутствовали:

Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района, председатель общественного комитета;

Мурый В.Н., заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района - заместитель председателя общественного комитета;

Бабинова Л.Н., начальник отдела экономики Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района – секретарь общественного комитета;

Члены общественного комитета:

Прохорова Н.Н.- начальник управления делами администрации Олонецкого национального муниципального района;

Сироткина И.С., ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Олонецкого национального муниципального района;

Быкова Т.А., начальник отдела муниципальных закупок Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района;

Минин Ю.И., глава Олонецкого городского поселения;

Зорина А.А. – директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»;

Николаева Н.В., директор МБУ «Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г.Прилукина»;

Таленко М.П., директор МБУ «Олонецкий центр творчества и досуга».

Повестка дня: О ходе работ по подготовке к празднованию 97-летия Республики Карелия в г. Олонец в 2017 году.

Выступили: Прокопьев С.К., Зорина А.А., Минин Ю.И., Николаева Н.В., Быкова Т.А., Таленко М.П.

Решили:

- Минину Ю.И. подготовить документацию по следующему перечню мероприятий, включенных в План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2017 году:

- Реконструкция дорожного полотна на пл. Гагарина в г. Олонце;

- Ремонт автомобильных дорог в центральной части г. Олонца (ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина);

- Ремонт автомобильных дорог в южной части г. Олонца (ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Полевая);

- Ремонт тротуаров в центральной части г. Олонца (ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий);

- Ремонт тротуаров в южной части г. Олонца (ул. Ленина, ул. Урицкого);

- Работы по очистке и окраске бордюрного камня в г. Олонце;

- Окраска деревьев на ул. Ленина, ул. Урицкого в г. Олонце;

- Спил аварийных деревьев и прореживание зеленых насаждений на берегах р. Олонки и р. Мегрега в г. Олонце;

- Обустройство городской набережной вдоль ул. Свирских дивизий в г. Олонце;

- Обустройство зоны отдыха с пешеходными дорожками, ограждением, освещением, скамьями, урнами на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Урицкого в г. Олонце;

- Обустройство зоны отдыха с пешеходными дорожками, ограждением, освещением, скамьями, урнами у здания почтамта д.13а по ул. Урицкого в г. Олонце;

- Обустройство зоны отдыха с пешеходными дорожками, ограждением,  освещением, скамьями, урнами у здания дома детского творчества д.1 по ул. Пролетарской в г. Олонце;

- Приобретение парковых скамеек, урн, вазонов, афишных тумб и их установка в г. Олонце;

- Обустройство пешеходной зоны от площади Гагарина до ул.Урицкого в г. Олонце;

- Устройство металлических ограждений на пешеходных переходах в центральной части г. Олонца;

- Замена настила и перильных ограждений деревянного пешеходного моста через р. Олонка от ул. 30-летия Победы до ул. Пролетарской в г. Олонце;

- Реконструкция газонов на центральных улицах г. Олонца (ул. 30-летия Победы, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Урицкого);

- Замена опор уличного освещения в центральной части г. Олонца (пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы);

- Реконструкция объектов уличного освещения на пешеходных переходах в центральной части г. Олонца;

- Благоустройство территории у братской могилы воинов и крестьян, расстрелянных в годы гражданской войны, расположенной по ул. Пролетарской в г. Олонце;

- Ремонт фасада здания с покраской стен по ул. Ленина, д.2а в г. Олонце;

- Ремонт фасада здания с покраской стен по ул. Свирских дивизий, д.3 в г. Олонце;

- Ремонт фасада здания с покраской стен по ул. 30-летия Победы, д.3 в г. Олонце;

- Ремонт фасада здания с покраской стен по ул. 30-летия Победы, д.7 в г. Олонце;

- Окраска фасада здания по ул. 30-летия Победы, д.5 в г. Олонце;

- Окраска фасада здания по ул. Карла Маркса, д.5 в г. Олонце;

- Окраска фасада здания по ул. Карла Маркса, д.14 в г. Олонце;

- Изготовление баннера и монтаж на фасад здания по ул. Пролетарской, д.3 в г. Олонце;

- Изготовление баннера и монтаж на фасад здания по ул. Пушкина, д.5 в г. Олонце;

- Изготовление баннера и монтаж на фасад здания по ул. Пушкина, д.9 в г. Олонце.

Срок: до 30.06.2016г.

- Николаевой Н.В. организовать рабочую встречу членов общественного комитета в городском парке для определения объема работ по мероприятию «Благоустройство территории парка в г.Олонце».

Срок: 15.06.2016г.

3. Таленко М.П. рассмотреть возможность уменьшения подготовленной проектно-сметной документации до 3,0 млн.рублей.

Срок: до 30.06.2016г.

4. Бруссуевой Е.И. подготовить Техническое задание на оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 97-летия образования Республики Карелия.

Срок: до 30.06.2016г.

5. Бабиновой Л.Н. внести изменения в постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 28.04.2016 № 473 «Об утверждении состава общественного комитета по подготовке к празднованию 97-летия образования Республики Карелия».

Срок: до 17.06.2016г.

Протокол вела начальник отдела экономики

Л.Н.Бабинова