Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 июля 2018 года                                      № 675

Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района, на 2019 - 2021 годы

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.10 Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия», ч.1 Постановления Правительства Республики Карелия от 14.04.2014 № 106-П «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района на 2019 - 2021 годы (Приложение).

Глава администрации							           С.К. Прокопьев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрацией

Олонецкого национального

муниципального района

от 31.07.2018 № 675

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Олонецкого национального муниципального района, на 2019 - 2021 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Общая площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Олонецкому национальному муниципальному району: |  |  |  |  |  | 9571,0 | 8535,9 | 6495,8 | 608 | 41 077 084,39 | 0,00 | 0,00 | 41 077 084,39 | - | - |  |
| Итого на 2019 год: |  |  |  |  |  | 4145,4 | 3659,1 | 2603,9 | 260 | 17 743 707,72 | 0,00 | 0,00 | 17 743 707,72 | - | - |  |
|  | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 6 | 1964 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 318,0 | 291,4 | 291,4 | 20 | 1 413 056,88 | 0,00 | 0,00 | 1 413 056,88 | - | - | 2019 |
|  | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 7 | 1964 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 327,0 | 300,1 | 262,0 | 20 | 1 455 244,92 | 0,00 | 0,00 | 1 455 244,92 | - | - | 2019 |
|  | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 12 | 1906 | - | Брусчатые | 2 | 2 | 264,2 | 231,5 | 150,6 | 30 | 1 122 589,80 | 0,00 | 0,00 | 1 122 589,80 | - | - | 2019 |
|  | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 23 | 1966 | - | Кирпичные | 2 | 3 | 473,0 | 405,2 | 376,0 | 30 | 1 964 895,84 | 0,00 | 0,00 | 1 964 895,84 | - | - | 2019 |
|  | пос. Ильинский, ул. Луначарского, д. 5 | 1960 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 337,5 | 317,5 | 278,5 | 20 | 1 539 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 621,00 | - | - | 2019 |
|  | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 1 | 1962 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 322,0 | 289,3 | 278,4 | 20 | 1 402 873,56 | 0,00 | 0,00 | 1 402 873,56 | - | - | 2019 |
|  | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 4 | 1962 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 328,9 | 296,1 | 246,9 | 20 | 1 435 848,12 | 0,00 | 0,00 | 1 435 848,12 | - | - | 2019 |
|  | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 5 | 1962 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 326,5 | 301,1 | 252,9 | 20 | 1 460 094,12 | 0,00 | 0,00 | 1 460 094,12 | - | - | 2019 |
|  | д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 9 | 1964 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 323,0 | 298,3 | 213,1 | 20 | 1 446 516,36 | 0,00 | 0,00 | 1 446 516,36 | - | - | 2019 |
|  | д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 12 | 1965 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 324,0 | 298,5 | 47,8 | 20 | 1 447 486,20 | 0,00 | 0,00 | 1 447 486,20 | - | - | 2019 |
|  | д. Куйтежа, ул. Пушная, д. 6 | 1967 | - | Бревенчатые | 2 | 2 | 374,3 | 328,6 | 128,8 | 20 | 1 593 447,12 | 0,00 | 0,00 | 1 593 447,12 | - | - | 2019 |
|  | д. Куйтежа, ул. Школьная, д. 9 | 1963 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 327,0 | 301,5 | 77,5 | 20 | 1 462 033,80 | 0,00 | 0,00 | 1 462 033,80 | - | - | 2019 |
| Итого на 2020 год: |  |  |  |  |  | 2596,2 | 2313,6 | 1954,9 | 148 | 11 219 105,12 | 0,00 | 0,00 | 11 219 105,12 |  |  |  |
| 1 | г. Олонец, ул. Володарского, д. 25 | 1956 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 382,6 | 347,6 | 288,3 | 20 | 1 685 581,92 | 0,00 | 0,00 | 1 685 581,92 | - | - | 2020 |
| 2 | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | 1976 | - | Рубленые | 2 | 2 | 529,7 | 482,0 | 300,9 | 30 | 2 337 314,40 | 0,00 | 0,00 | 2 337 314,40 | - | - | 2020 |
| 3 | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1953 | - | Брусчатые | 2 | 2 | 370,0 | 332,1 | 332,1 | 20 | 1 610 419,32 | 0,00 | 0,00 | 1 610 419,32 | - | - | 2020 |
| 4 | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1952 | - | Брусчатые | 2 | 2 | 367,0 | 322,8 | 277,2 | 20 | 1 565 321,76 | 0,00 | 0,00 | 1 565 321,76 | - | - | 2020 |
| 6 | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 3-а | 1939 | - | Бревен-чатые | 2 | 3 | 575,0 | 502,0 | 429,3 | 38 | 2 434 294,40 | 0,00 | 0,00 | 2 434 294,40 | - | - | 2020 |
| 7 | г. Олонец, ул. Партизанская, д. 13 | 1950 | - | Бревен-чатые | 2 | 2 | 371,9 | 327,1 | 327,1 | 20 | 1 586 173,32 | 0,00 | 0,00 | 1 586 173,32 | - | - | 2020 |
| Итого на 2021 год: |  |  |  |  |  | 2829,4 | 2563,2 | 1937,0 | 200 | 12 114 271,55 | 0,00 | 0,00 | 12 114 271,55 |  |  |  |
|  | г. Олонец, ул. Майская, д. 5 | 1979 | - | Брусчатые | 2 | 2 | 490,1 | 429,3 | 311,5 | 30 | 2 081 761,56 | 0,00 | 0,00 | 2 081 761,56 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 5 | 1958 | - | Брусчатые | 2 | 2 | 546,1 | 501,1 | 436,1 | 40 | 2 114 736,12 | 0,00 | 0,00 | 2 114 736,12 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Розы Люксембург, д. 1-а | 1960 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 253,8 | 225,2 | 225,2 | 30 | 1 092 039,84 | 0,00 | 0,00 | 1 092 039,84 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 16 | 1963 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 321,2 | 296,1 | 296,1 | 20 | 1 435 848,12 | 0,00 | 0,00 | 1 435 848,12 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 17 | 1961 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 332,4 | 307,2 | 132,1 | 20 | 1 489 674,24 | 0,00 | 0,00 | 1 489 674,24 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 19 | 1961 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 334 | 308,2 | 191,1 | 20 | 1 494 523,55 | 0,00 | 0,00 | 1 494 523,55 | - | - | 2021 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 1-а | 1960 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 221,6 | 197,5 | 85,1 | 15 | 957 717,00 | 0,00 | 0,00 | 957 717,00 | - | - | 2021 |
|  | пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 1-а | 1961 | - | Брусчатые | 2 | 1 | 330,2 | 298,6 | 259,8 | 25 | 1 447 971,12 | 0,00 | 0,00 | 1 447 971,12 | - | - | 2021 |