Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 марта 2020 года                              № 174

| О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2020 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктами 7, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 24 части 1 статьи 7 Устава Олонецкого национального муниципального района в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района (далее – района)  в 2020 году, уменьшения риска затопления и наводнения, снижения вероятности заторов у мостов, предупреждения разрушения деревянных и подвесных мостов,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. 	Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории района в 2020 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии района (приложение № 2).

3. 	Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений района организовать выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории района в 2020 году.

4. 	Рекомендовать руководителю инспекторского участка (г. Олонец) центра Государственной инспекции по маломерным судам (С. Потапов) разработать план по привлечению сил и средств для оказания  помощи населению в период весеннего половодья и паводков в 2020 году.

5. 	Директору МКУ «ЦИХО» (Д. Дудин):

1) 	ежедневно проводить сбор информации и мониторинг обстановки в период весеннего половодья;

2) 	организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов в дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия».

6. 	Разместить настоящее постановление на официальном сайте района.

7. 	Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации района (И. Нюппиев).

И.о. главы администрации 	       В.Н. Мурый

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 03.03.2020 № 174

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков

на территории Олонецкого национального муниципального района в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вероятных зон затопления и подтопления, перечня населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнение маршрутов и мест возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 05.03.2020 | Противопаводковая комиссия |
| 2 | Оценка обстановки, которая может сложиться на территориях муниципальных образований в период весеннего половодья, проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений | 15.03.2020 | Главы поселений (по согласованию) |
| 3 | Рассмотрение на заседании КЧСиОПБ района комплекса превентивных противопаводковых мероприятий | 23.03.2020 | Администрация района |
| 4 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март-апрель 2020 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение выполнений мероприятий по сохранности мостов на территории района. Определение мест по чернению льда у мостов и проведение соответствующих работ при необходимости. Осуществление заготовки древесной золы (земли, торфа) в необходимых объемах | март-апрель 2020 | Противопаводковая комиссия, главы поселений (по согласованию) |
| 6 | Представление информации в ЕДДС района о складывающейся обстановке в период весеннего половодья | ежедневно в течение паводкового периода | Главы поселений (по согласованию) |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления) о порядке действий при угрозе затопления (подтопления), а также о необходимости страхования своего имущества от порчи при затоплении (подтоплении) | в течение паводкового периода | Главы поселений (по согласованию) |
| 8 | Подготовка автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование бригад по обеспечению аварийно-восстановительных работ | до 01.04.2020 | ООО «Олонецавтодор» (по согласованию) |
| 9 | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов в период прохождения паводка | в течение паводкового периода | Олонецкий сетевой район РЭС-2, Олонецкий ЭСУ АО «ПСК» (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой района | в течение паводкового периода | ЛТУ г. Олонец МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 11 | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения и весеннего половодья | март 2020 | Отдел образования и социальной работы администрации, Олонецкий инспекторский участок центра ГИМС (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка, жилого сектора, имущества организаций, предприятий и граждан в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |
| 13 | Обследование русла рек района на предмет выявления ледовых заторов. Осуществление контроля затороопасных участков | на весь период ледохода | Противопаводковая комиссия |
| 14 | Информирование ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»» о необходимости проведения взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в рамках заключенного договора | по мере необходимости | Администрация района |
| 15 | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | Противопаводковая комиссия |
| 16 | Отслеживание обстановки в предпаводковый и паводковый периоды. Осуществление контроля за выделением сил и средств, проведением мероприятий и предоставлением установленных донесений | на период ледохода и паводка | Противопаводковая комиссия |
| 17 | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, непригодных к применению | до 01.04.2020 | С/х предприятия (по согласованию) |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, её развитии, принимаемых мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) | на период ледохода и паводка | Администрация района, АУ «Редакция газеты «Олония», главы поселений (по согласованию) |
| 19 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | в течение паводкового периода | МУП «РРЦ» |
| 20 | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории района и доведение данной информации до противопаводковой комиссии | в течение паводкового периода | ЕДДС МКУ «ЦИХО» |
| 21 | Проведение тренировок с органами управления и силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и паводков | март-апрель 2020 | Администрация района |
| 22 | Подведение итогов прохождения весеннего половодья и паводков на территории района в 2020 году | по окончании половодья и паводка | Противопаводковая комиссия |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 03.03.2020 № 174

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

Олонецкого национального муниципального района

| № п/п | Должность в составе комиссии | Должность по месту работы |
| --- | --- | --- |
| Аппарат комиссии |
| 1 | Председатель комиссии | И.о. главы администрации района |
| 2 | Заместитель председателя комиссии (по согласованию) | Заместитель начальника ОНДиПР Олонецкого и Питкярантского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия |
| 3 | Секретарь комиссии | Начальник отдела по МРГОиЧС администрации района |
| Члены комиссии |
| 4 | Член комиссии | Заместитель главы – начальник Управления ЖКХ администрации района |
| 5 | Член комиссии (по согласованию) | Начальник ОМВД России по Олонецкому району |
| 6 | Член комиссии (по согласованию) | Начальник ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Олонецкому району» |
| 7 | Член комиссии (по согласованию) | Руководитель инспекторского участка (г. Олонец) центра Государственной инспекции по маломерным судам |
| 8 | Член комиссии (по согласованию) | Директор ООО «Олонецавтодор» |
| 9 | Член комиссии | Директор МКУ «ЦИХО» |