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Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2022 года                          № 158 
	Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Олонецкого национального муниципального района в исправное состояние в 2022 году
	


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Олонецкого национального муниципального района в исправное состояние в 2022 году (далее – дорожная карта).
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений совместно с ОНДиПР по Питкярантскому и Олонецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия и ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» организовать исполнение мероприятий дорожной карты.

3. Управлению делами администрации Олонецкого национального муниципального района (Н. Прохорова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Олонецкого национального муниципального района (И. Нюппиев).

	И.о. главы администрации
	А.М. Пешков


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 26.01.2022 № 158

План мероприятий ("дорожная карта")

по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 

Олонецкого национального муниципального района в исправное состояние в 2022 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок реализации

	1. 
	Утверждение нормативного правового акта (нормативного документа) поселения о создании рабочей группы по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения

	Администрация района, 

администрации сельских поселений
	15.02.2022

	2. 
	Определение необходимого количества и вида источников наружного противопожарного водоснабжения, требуемых для целей пожаротушения, в населённых пунктах
	Администрация района, 

администрации сельских поселений,

ОНДиПР по Питкярантскому и Олонецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия (по согласованию),

ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» 

(по согласованию)
	31.03.2022

	3. 
	Составление перечня объектов противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения. Определение собственников объектов противопожарного водоснабжения, а также их балансодержателей, обслуживающих организаций (лиц) 
	Администрация района, 

администрации сельских поселений,

ОНДиПР по Питкярантскому и Олонецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия (по согласованию),

ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» 

(по согласованию)
	30.05.2022

	4. 
	Проведение анализа состояния, количества и соответствия источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах поселения, требованиям нормативных документов

	Администрация района, 

администрации сельских поселений,

ОНДиПР по Питкярантскому и Олонецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия (по согласованию),

ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» 

(по согласованию)
	30.05.2022

	5. 
	Определение источников финансирования для восстановления работоспособности и содержания (обслуживания) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения
	Администрация района,

администрации сельских поселений
	30.05.2022

	6. 
	Устройство наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах поселения с числом жителей 50 и более человек
	Администрация района, 

администрации сельских поселений
	В течение года

	7. 
	Разработка (корректировка) инструкций (соглашений) о проведении сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения 

	Администрация района, 

администрации сельских поселений,

ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» 

(по согласованию)
	15.04.2022

	8. 
	Участие в сезонных проверках состояния источников наружного противопожарного водоснабжения 

	Администрация района, 

администрации сельских поселений,

ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

(по согласованию)
	Май

Октябрь



	9. 
	Подготовка, согласование и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях городского и сельских поселений в исправное состояние в 2023 году

	Администрация района, 

администрации сельских поселений
	30.12.2022


� В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются сотрудники федерального государственного пожарного надзора и начальники (сотрудники) подразделений Государственной противопожарной службы.


� Учитываются все водоисточники, состоящие на балансе администрации поселения, в т.ч. бесхозные (по итогам сезонной проверки).


� В комиссии по проведению сезонных проверок в обязательном порядке включаются представители подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы.


� Результаты сезонных проверок состояния ИНППВ рассматриваются на КЧС и ОПБ муниципального образования.


� План мероприятий («дорожная карта») по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях поселений согласовывается с начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов, утверждается нормативно-правовым актом (нормативным документом). 





