Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2023 года                               № 132

| О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2023 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктами 7, 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 24 ч. 1 ст. 7 Устава Олонецкого национального муниципального района, в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района  в 2023 году, уменьшения риска затопления и наводнения, снижения вероятности заторов у мостов, предупреждения разрушения деревянных и подвесных мостов,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района в 2023 году.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций Олонецкого национального муниципального района организовать выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района в 2023 году.

3. МКУ «ЦИХО»:

1) ежедневно проводить сбор информации и мониторинг обстановки в период весеннего половодья;

2) организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов в дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия и ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте района.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя главы администрации района (А. Пешков).

Глава Олонецкого национального

муниципального района                                                                                 В.Н. Мурый

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 14.02.2023 № 132

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков

на территории Олонецкого национального муниципального района в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вероятных зон затопления и подтопления, перечня населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнение маршрутов и мест возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 03.03.2023 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 2 | Оценка обстановки, которая может сложиться на территориях муниципальных образований в период весеннего половодья, проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений | 14.03.2023 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 3 | Рассмотрение на заседании КЧСиОПБ района комплекса превентивных противопаводковых мероприятий | 13.03.2023 | Администрация района |
| 4 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март-апрель 2023 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение выполнений мероприятий по сохранности мостов на территории района. Определение мест по чернению льда у мостов и проведение соответствующих работ (при необходимости) | март-апрель 2023 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 6 | Представление информации в ЕДДС района о складывающейся обстановке в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Главы поселений (по согласованию) |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с населением о порядке действий при угрозе затопления (подтопления), а также о необходимости страхования своего имущества от порчи при затоплении (подтоплении) | в течение паводкового периода | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 8 | Подготовка автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование бригад по обеспечению аварийно-восстановительных работ | до 01.04.2023 | ООО «Олонецавтодор» (по согласованию) |
| 9 | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов в период прохождения паводка | в течение паводкового периода | Олонецкий сетевой район РЭС-2, Олонецкий ЭСУ АО «ПСК» (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой района | в течение паводкового периода | ЛТУ г. Олонец МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 11 | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения и весеннего половодья | март 2023 | Отдел образования и социальной работы администрации района, инспекторский участок (г. Олонец) центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка, жилого сектора, имущества организаций, предприятий и граждан в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |
| 13 | Обследование русла рек района на предмет выявления ледовых заторов. Осуществление контроля затороопасных участков | на весь период ледохода | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 14 | Информирование ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»» о необходимости проведения взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в рамках заключенного договора | по мере необходимости | Администрация района |
| 15 | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 16 | Отслеживание обстановки в предпаводковый и паводковый периоды. Осуществление контроля за выделением сил и средств, проведением мероприятий и предоставлением установленных донесений | на период ледохода и паводка | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, непригодных к применению | до 01.04.2023 | С/х предприятия (по согласованию) |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, её развитии, принимаемых мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) | на период ледохода и паводка | Администрация района, АУ «Редакция газеты «Олония», главы поселений (по согласованию) |
| 19 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | в течение паводкового периода | МУП «РРЦ» |
| 20 | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории района и доведение данной информации до противопаводковой комиссии | в течение паводкового периода | МКУ «ЦИХО» |
| 21 | Проведение тренировок с органами управления и силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и паводков | март-апрель 2023 года | Администрация района |
| 22 | Подведение итогов прохождения весеннего половодья и паводков на территории района в 2023 году | по окончании половодья и паводка | Администрация района |