Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 февраля 2024 года                          № 203

| О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2024 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктами 7, 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 24 ч. 1 ст. 7 Устава Олонецкого национального муниципального района,                      в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района  в 2024 году, уменьшения риска затопления и наводнения, снижения вероятности заторов у мостов, предупреждения разрушения деревянных и подвесных мостов,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. 	Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района в 2024 году.

2. 	Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций Олонецкого национального муниципального района организовать выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Олонецкого национального муниципального района в 2024 году.

3. 	МКУ «ЦИХО»:

1) 	ежедневно проводить сбор информации и мониторинг обстановки в период весеннего половодья;

2) 	организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов в дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия и ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия.

4. 	Разместить настоящее постановление на официальном сайте района.

5. 	Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя главы администрации района (А. Пешков).

| Глава Олонецкого национального муниципального района | В.Н. Мурый |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 29.02.2024 № 203

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков

на территории Олонецкого национального муниципального района в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение вероятных зон затопления и подтопления, перечня населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнение маршрутов и мест возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 04.03.20243 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 2 | Оценка обстановки, которая может сложиться на территориях муниципальных образований в период весеннего половодья, проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений | 15.03.2024 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 3 | Рассмотрение на заседании КЧСиОПБ района комплекса превентивных противопаводковых мероприятий | 11.03.2024 | Администрация района |
| 4 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | март-апрель 2024 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение выполнений мероприятий по сохранности мостов на территории района. Определение мест по чернению льда у мостов и проведение соответствующих работ (при необходимости) | март-апрель 2024 | Администрация района, главы поселений (по согласованию) |
| 6 | Представление информации в ЕДДС района о складывающейся обстановке в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Главы поселений (по согласованию) |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с населением о порядке действий при угрозе затопления (подтопления), а также о необходимости страхования своего имущества от порчи при затоплении (подтоплении) | в течение паводкового периода | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 8 | Подготовка автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование бригад по обеспечению аварийно-восстановительных работ | до 01.04.2024 | Олонецкий участок ООО «Кондопожское ДРСУ» (по согласованию) |
| 9 | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов в период прохождения паводка | в течение паводкового периода | Олонецкий сетевой район РЭС-2, Олонецкий ЭСУ АО «ПСК» (по согласованию) |
| 10 | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой района | в течение паводкового периода | ЛТУ г. Олонец МЦТЭТ Карельского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 11 | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения и весеннего половодья | март 2024 | Отдел образования и социальной работы администрации района, инспекторский участок (г. Олонец) центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка, жилого сектора, имущества организаций, предприятий и граждан в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | ОМВД России по Олонецкому району (по согласованию) |
| 13 | Обследование русла рек района на предмет выявления ледовых заторов. Осуществление контроля затороопасных участков | на весь период ледохода | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 14 | Информирование ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»» о необходимости проведения взрывных работ для ликвидации ледовых заторов в рамках заключенного договора | по мере необходимости | Администрация района |
| 15 | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (подтопления) | по мере необходимости | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 16 | Отслеживание обстановки в предпаводковый и паводковый периоды. Осуществление контроля за выделением сил и средств, проведением мероприятий и предоставлением установленных донесений | на период ледохода и паводка | Администрация района главы поселений (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение безопасного хранения удобрений и ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, непригодных к применению | до 01.04.2024 | С/х предприятия (по согласованию) |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, её развитии, принимаемых мерах по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) | на период ледохода и паводка | Администрация района, АУ «Редакция газеты «Олония», главы поселений (по согласованию) |
| 19 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | в течение паводкового периода | МУП «РРЦ» |
| 20 | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории района и доведение данной информации до противопаводковой комиссии | в течение паводкового периода | МКУ «ЦИХО» |
| 21 | Проведение тренировок с органами управления и силами муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и паводков | март-апрель 2024 года | Администрация района |
| 22 | Подведение итогов прохождения весеннего половодья и паводков на территории района в 2024 году | по окончании половодья и паводка | Администрация района |