2

[image: image1.png]



Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 августа 2025 года                          № 607
О внесении изменений в постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 01.09.2022               № 994 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 16.06.2014 № 868 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Олонецкого национального муниципального района»,  

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. 
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 01.09.2022 № 994, следующего содержания:

1.1. 
в разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников» паспорта программы «Развитие градостроительной деятельности                             в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы» слова                 «2806,591 тысяч рублей» заменить словами «4394,491 тысяч рублей», слова «в 2025 году – 0,00 тысяч рублей» заменить словами «1587,9 тысяч рублей».
2. 
Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. 
Контроль за выполнением муниципальной программы оставляю за собой.

4. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на сайте МО «Олонецкий национальный муниципальный район».
	Глава Олонецкого национального муниципального района
	В.Н. Мурый


Приложение 1

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 05.08.2025 № 607

«Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) Программы

	№ п/п
	Наименование цели (задачи)
	Целевой показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Отношение значения показателя последнего года

реализации

программы к отчетному

	
	
	
	
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Цель 1: обеспечение устойчивого развития территории Олонецкого национального муниципального района

	1.
	Обеспеченность территории Олонецкого национального муниципального района местными нормативами градостроительного проектирования
	Количество (документов) нормативов градостроительного проектирования поселений и Олонецкого национального муниципального района
	шт
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1,025

	  Цель 2: создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию  целевых федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере строительства объектов капитального строительства

	2.
	Обеспеченность территории Олонецкого национального муниципального района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности
	Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в которые внесены  изменения
	шт.
	10
	0
	1
	0
	2
	0
	1

	3.
	Обеспеченность территории Олонецкого национального муниципального района документами по планировке территории
	Доля обеспеченности населения коммунальной инфраструктурой
	%
	40
	10
	10
	10
	10
	10
	1


       »

Приложение 2
к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 05.08.2025 № 607

«Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности 
в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы»
Информация об основных мероприятиях Программы

	п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое

описание и его значение)
	Последствия не реализации программы, основного мероприятия
	Связь с показателями результатов программы (№

показателя)

	
	
	
	начала реализации
	окончания

реализации
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель 1
	обеспечение устойчивого развития территории Олонецкого национального муниципального района

	Задача 1
	Обеспеченность территории Олонецкого национального муниципального района местными нормативами градостроительного проектирования

	
	

	1. Разработка  местных нормативов градостроительного проектирования района и поселений
	 АОНМР
	2022
	2027
	Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования необходимых для подготовки, согласования и утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования, разработки документации по планировке территорий, иной градостроительной документации, подготовка которой осуществляется для объектов градостроительной деятельности.
	Отсутствие условия для разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, иной градостроительной документации
	1

	1.1. Разработка  местных нормативов градостроительного проектирования Олонецкого национального муниципального района
	 АОНМР
	2022
	2027
	
	
	

	Цель 2
	Создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию  целевых федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере строительства объектов капитального строительства

	Задача 2
	Обеспечение территории Олонецкого национального муниципального района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности

	2. Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования поселений и Олонецкого национального муниципального района
	  АОНМР
	2022
	2027
	Наличие актуализированных документов территориального планирования, градостроительного зонирования соответствующих основным требованиям законодательства о градостроительной деятельности
	Отсутствие условий, обеспечивающих эффективную реализацию  целевых федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере строительства объектов капитального строительства
	2

	2.1 выполнение работ по разработке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Видлицкого, Ильинского, Туксинского, Мегрегского, Куйтежского и Миха йловского сельского поселений Олонецкого национального муниципального района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ
	  АОНМР
	2022
	2022
	
	
	2

	2.2 выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ
	  АОНМР
	2022
	2026
	
	
	2

	2.3 подготовка документации о границах территориальных зон ПЗЗ и постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района
	  АОНМР
	2022
	2027
	
	
	2

	2.4 выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района
	  АОНМР
	2022
	2022
	
	
	2

	2.5. выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района, в том числе внесение сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) д. Капшойла, д. Татчалицы Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района
	АОНМР
	2022
	2026
	
	
	2

	2.6. Внесение сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Туксинского, Ильинского сельских поселений, с. Видлица Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района 
	АОНМР
	2022
	2025
	
	
	2

	3. Подготовка документации по планировке территорий


	  АОНМР
	2022
	2027
	Повышение уровня обеспеченности коммунальной инфраструктуры, проживающих в Олонецком национальном муниципальном районе
	
	3


                      »

Приложение 3
к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 05.08.2025 № 607

«Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности 
в Олонецком национальном муниципальном районе на 2022-2027 годы»
Финансовое обеспечение реализации Программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и

мероприятий
	Код бюджетной классификации
	Ответственный исполнитель,

соисполнители
	
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год

	Программа
	 «Развитие градостроительной деятельности

 в Олонецком национальном 

муниципальном районе  на 2022-2027 годы »
	
	
	
	
	АОНМР
	1592,791
	0,00
	0,00
	1587,90
	0,00
	0,00

	Основное

мероприятие
	1.
Разработка  местных нормативов градостроительного проектирования района и поселений
	х
	х
	х
	х
	АОНМР
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	1.1.
Разработка  местных нормативов градостроительного проектирования Олонецкого национального муниципального района
	914
	0412
	0800144330
	244
	АОНМР
	0.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное

мероприятие
	2. 
Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования поселений и Олонецкого национального муниципального района
	
	
	
	
	АОНМР


	1592,791
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Мероприятие
	2.1 выполнение работ по разработке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Видлицкого, Ильинского, Туксинского, Мегрегского, Куйтежского и Михайловского сельского поселений Олонецкого национального муниципального района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ
	914
	0412
	0800244330
	244
	АОНМР


	395, 459
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	2.2 выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ
	915
	0412
	0800244330
	244
	АОНМР
	147, 332
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	2.3 подготовка документации о границах территориальных зон ПЗЗ и постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района
	914
	0412
	0800244330
	244
	АОНМР


	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	2.4 выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района
	914
	0412
	0800244330
	244
	АОНМР


	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	2.5 выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района, в том числе внесение сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) д. Капшойла, д. Татчалицы Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района
	915
	0412
	0800221620
	244
	АОНМР
	0
	0
	0
	1090,0
	0
	0,00

	Мероприятие
	2.6. Внесение сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Туксинского, Ильинского сельских поселений, с. Видлица Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района 
	914
	0412
	0800244080
	244
	АОНМР
	0
	0
	0
	497,9
	0
	0,00

	Основное

мероприятие
	3.
Подготовка документации по планировке территорий
	х
	х
	х
	х
	АОНМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





















                      »
