Республика Карелия

Кarjalan Tasavalta

СОВЕТ

ОЛОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Aunuksen piirineuvosto –

piirin paikallisen itsehallinnon

Edustava elin

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2026 года                   №   6

Об утверждении Плана мероприятий, в целях реализации которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджету Олонецкого национального муниципального района на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований

Заслушав и обсудив информацию глав муниципальных образований Олонецкого национального муниципального района, анализа поступивших письменных обращений граждан, а так же обращений поступивших в системе «Инцидент Менеджер», учитывая мнение жителей Олонецкого национального муниципального района,

Совет Олонецкого национального муниципального района решил:

Утвердить План мероприятий, в целях реализации которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджету Олонецкого национального муниципального района на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований:

| п/п | Наименование мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования | Сумма, руб. | Плановый срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт пешеходного моста (в т.ч. ледорезов) от ул. Карла Либкнехта до ул. Речной через реку Олонка в городе Олонец | 5 206 120 | 30.06.2026 |
| 2 | Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Набережная (участок №2,№3) в с.Видлица | 1 134 886 | 30.08.2026 |
| 3 | Текущий ремонт участка муниципальной дороги от д. 4 до д. 21 по ул. Лесная | 518 690 | 30.07.2026 |
| 4 | Текущий ремонт дороги по ул. Заводская п. Ильинский, углубление канавы вдоль вышеуказанной дороги | 500 000 | 30.08.2026 |
| 5 | Монтаж линии уличного освещения вдоль автомобильной дороги в с. Нурмойла ул. Боровая | 450 000 | 30.08.2026 |
| 6 | Углубление (чистка) канав вдоль автомобильной дороги по ул. Совхозная д. Алексала | 300 000 | 30.08.2026 |
| 7 | Монтаж линии уличного освещения вдоль автомобильной дороги в п. Ильинский ул. Сосновый бор | 213 164 | 30.08.2026 |
| 8 | Приобретение оборудования для обновления материально-технической базы Муниципального Бюджетного Учреждения «Михайловский сельский Дом культуры» | 167 389 | 30.08.2026 |
| 9 | Текущий ремонт уличного освещения в д.Кукшегоры | 278 440 | 30.08.2026 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Куйтежа, ул.Молодёжная | 228 602 | 30.08.2026 |
| 11 | Перевод на газоснабжение МБУ «Мегрегский СДК» Строительство теплогенераторной | 490 791 | 30.08.2026 |
| 12 | Освещение спортивной площадки «Территория здоровья» в п.Врхнеолонецкий | 511918 | 30.08.2026 |

Глава Олонецкого национального

муниципального района  							В.Н. Мурый