Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ….. 2026 года                       №……….

О внесении изменений в постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 30.03.2018 №293 «Формирование современной городской среды на 2018-2022»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды»,

Администрация Олонецкого национального муниципального постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 30.03.2018 №293 «Формирование современной городской среды на 2018-2022», изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Управлению делами (М.Фокина) разместить настоящее постановление на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Олонецкого национального муниципального района (Т.Христофорова).

Глава Олонецкого национального муниципального района  	                      	В.Н.Мурый

Приложение

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от ________ №_____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Олонецкого городского поселения на 2025-2030»

Паспорт

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации) |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Целью Муниципальной программы является повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и увеличение в связи с этим уровня жизни населения муниципального образования |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; Создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 100 % (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 100%; Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет, до 30%; Повышение индекса качества городской среды на 30% общественных территорий; Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 100% |  |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 9070,52955 тыс. рублей, из них: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия (ФБ+РК) | за счет средств муниципального образования | за счет безвозмездных поступлений (граждан, юридических лиц) |
|  | 2025 | 1572,76864 | 1483,7440 | 89,02464 | 0 |
|  | 2026 | 2557,99236 | 2413,20034 | 144,79202 | 0 |
|  | 2027 | 2456,11478 | 2317,08942 | 139,02536 | 0 |
|  | 2028 | 2483,65377 | 2343,06959 | 140,58418 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 9070,52955 | 8557,10335 | 513,42621 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100%; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100%. 3. Увеличение на 100% доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД; 4. Увеличение на 100% доли количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; 5. Увеличение на 100% доли общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние; 6. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; 7. Увеличение на 100% доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |  |  |  |  |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

## Общие положения

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный городской житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованности недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня городскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в сельских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Олонецкого городского поселения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 " (далее - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

- федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3;

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030, а с прогнозом до 2035, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 N 3268-р;

- государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 N 899р-П;

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Правилами благоустройства Олонецкого городского поселения, утвержденными Решением Совета Олонецкого городского поселения №50 от 24.09. 2024

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Олонецкого городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Олонецкого городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Олонецкого городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета Олонецкого городского поселения от 24.09.2024 № 50 «Правила благоустройства территории муниципального образования «Олонецкое городское поселение» (далее - Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

80% дворов не имеют асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 90% степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки населенных пунктов Олонецкого городского поселения многоквартирными домами истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории Олонецкого городского поселения расположено порядка 10 общественных территорий, общей площадью 8,71 тыс. кв. м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства

Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов

Приоритеты муниципальной политики Олонецкого городского поселения определяются федеральным законодательством, Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036" (далее - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

- федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3;

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, представленными в приложении 7 к государственной программе, разработанными на основании требований пункта 10 приложения N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710.

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее - населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Олонецкого городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие.

Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 25.01.2018 № 74 .

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Олонецкого городского поселения как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

Вовлечение граждан Администрацией Олонецкого городского поселения в решение вопросов развития территории Олонецкого городского поселения в 2025-2030 планируется посредством следующих мероприятий:

-информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий.

-сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц.

-публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте Администрации Олонецкого национального муниципального района http://olon-rayon.ru/.

-сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.

-информирование жителей Олонецкого городского поселения о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

-подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).

-проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

-опубликование протокола общественных обсуждений	на сайте Олонецкого национального муниципального района.

-утверждение проектов благоустройства территории на	заседании общественной комиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на сайте Администрации Олонецкого национального муниципального района.

-привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия.

-регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч.

-возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту.

-открытие объекта с участием жителей Олонецкого городского поселения.

-проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.

Ожидаемые результаты программы:

-Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству составит 100%;

-Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100%.

-Увеличение на 100% доли дворовых территорий МКД, в отношении результаты которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД;

-Увеличение на 100% доли количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

-Увеличение на 100% доли общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;

-Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

-Увеличение на 100% доля граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.

Сроки реализации программы: 2025 - 2030.

Этапы реализации выделяются по годам. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №2.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Графиком проведения инвентаризации в границах населенных пунктов Олонецкого городского поселения, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2024, приведен в Приложении № 4.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2025, приведен в Приложении № 4.1

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2026году, приведен в Приложении №4.2

Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), приведен в Приложении № 5.

Администрация Олонецкого  национального муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Олонецкого городского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрации Олонецкого национального муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении № 9.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

-минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении № 6 (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

-порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении № 7;

-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в Приложении № 8.

III. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2025-2030.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

-за счет средств бюджета Российской Федерации;

-за счет средств бюджета Республики Карелия;

-за счет средств местного бюджета – не менее 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия.

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении № 3.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Расходование субсидии возможно путем:

-предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашения, заключаемого органом местного самоуправления и данным учреждением;

-закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

IV. Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы

Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.

Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Установление предельной даты не позднее 1 марта года предоставления субсидии - для заключения соглашений, контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).

Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);

Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано).

Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения общественного обсуждения по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Олонецком городском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Олонецком городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

На территории Олонецкого городского поселения инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31.12.2030.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.

График размещается на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

В случае расположения территории в исторических районах, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).

Паспорта формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

Остальным заинтересованным лицам копия Паспорта выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов:

-по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - представителями общественных комиссий, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.

По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

VI. Описание рисков реализации муниципальной программы,

в том числе не достижения целевых показателей,

а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной программы в сфере культуры, являются бюджетные ассигнования.

Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

-осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;

-оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков.

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной Программы к изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным мероприятиям муниципальной Программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной Программы.

VII. Задачи и принципы создания условий для привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы

Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы рекомендуется осуществлять в том числе для решения следующих задач:

- поддержка молодежью местных инициатив при реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды;

-обсуждение с жителями муниципального образования проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, разработка и реализация таких проектов и решение иных вопросов развития территорий муниципального образования;

-проведение мониторинга общественного мнения по вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий и развития территорий муниципального образования;

-вовлечение жителей муниципального образования в голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием информационной системы, предназначенной для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы;

-стимулирование социальной активности на общественных территориях населенного пункта и содействие в развитии различных форм досуга;

-качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения;

-трудовое участие граждан, в том числе молодежи, включая студентов и студенческие отряды, и добровольцев (волонтеров), в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий муниципального образования, привлечение жителей муниципального образования к участию в таких мероприятиях;

-подготовка заявок муниципальных образований на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Привлечение молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в развитии городской среды, к которым рекомендуется относить выбор территорий, подлежащих благоустройству, создание, корректировку и реализацию документов архитектурно-строительного проектирования, реализацию проектов развития территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт и благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий, рекомендуется осуществлять в очном (подразумевающем личное участие) и дистанционном (подразумевающем использование цифровых технологий) форматах, в том числе путем:

участия в разработке концепций и дизайн-проектов общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, описании основных проблем территорий муниципального образования и мероприятий по их решению, рекомендуемых функций благоустраиваемых территорий, разработке визуализаций, подготовке рекомендаций по социокультурному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, предложений по цифровизации городского хозяйства;

проведения фокус-групп и опросов населения для формирования данных об отношении жителей муниципальных образований к планируемым проектам развития территорий и определения наиболее распространенных запросов, потребностей и пожеланий жителей;

участия в организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

трудового участия в мероприятиях по благоустройству и содержанию общественных и дворовых территорий с привлечением жителей муниципального образования.

В целях организационного, методологического и информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды рекомендуется:

-проводить встречи с представителями молодежи и добровольцев (волонтеров) по вопросам привлечения молодежи и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

-осуществлять информационное сопровождение добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других информационных источниках;

-оказывать содействие в проведении форумов, конкурсов, фестивалей, лекций, общественного мониторинга качества объектов благоустройства и иных мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

-предоставлять молодежи и добровольцам (волонтерам) информацию, необходимую для выполнения работ и (или) оказания услуг в сфере благоустройства.

Приложение 1

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование цели (задачи) |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и увеличение в связи с этим уровня жизни населения муниципального образования |  | Целевой индикатор 1 Среднее значение индекса качества городской среды | Процентов | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 2 Количество территорий с благоприятной городской средой | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежегодно к 12 |  |
|  |  |  | Целевой индикатор 3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | процентов | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 3 |  |
|  | Задача1 Благоустройство дворовых территорий |  | Показатель результата 1 Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Показатель результата 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, запланированных к благоустройству | Процент | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0 1,8 |  |
|  | Задача 2 Благоустройство общественных пространств |  | Показатель результата3 Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Показатель результата 4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству | Проценты | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2,6 |  |

| Приложение №2 к муниципальной программе Информация об основных мероприятиях муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и увеличение в связи с этим уровня жизни населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача1 Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1 Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Управляющие компании МКД | 2025 | 2030 | Локальные сметные расчеты | Отсутствие сметных расчетов для выполнения ремонтных работ | Показатель результата 1,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Проведение благоустройства на дворовой территории многоквартирных домов Минимальный перечень: 2.1.Ремонт дворовых проездов. 2.2 Обеспечение освещения дворовых территорий. - Установка скамеек. 2.4Установка урн | Отдел коммунального хозяйства и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2030 | Выполнены работы по благоустройству из минимального перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | Отсутствие мер по благоустройству территорий многоквартирных домов | Показатель результата 1,2 |
| Задача 2 Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Отдел коммунального хозяйства и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2030 | Локальные сметные расчеты | Отсутствие сметных расчетов для выполнения ремонтных работ | Показатель результата 3,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 4 Проведение благоустройства общественных территорий | Отдел коммунального хозяйства и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2030 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | Отсутствие мер по благоустройству территорий общественных территорий | Показатель результата 3,4 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028... | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Администрация Олонецкого городского поселения | Бюджет муниципального образования | 915 | 0503 | 0204455550 | 244 | 89.02464 | 144,79202 | 139,02536 | 140,58418 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Республики Карелии | 915 | 0503 | 0204455550 | 244 | 14,83743 | 48,26400 | 46,34182 | 70,29208 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Российской федерации | 915 | 0503 | 0204455550 | 244 | 1468,90657 | 2364,93634 | 2270,74760 | 2272,77751 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 915 | 0503 | 0204455550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего средств |  |  |  |  | 1572,76864 | 2557,99236 | 2456,11478 | 2483,65377 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие1 Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация Олонецкого городского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов 2.1.Ремонт дворовых проездов. 2.2 Обеспечение освещения дворовых территорий. - Установка скамеек. 2.4Установка урн | Администрация Олонецкого городского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация Олонецкого городского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 Проведение благоустройства общественных территорий | Администрация Олонецкого городского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

благоустроенных в 2025

| № п/п | Наименование дворовой / общественной территории, её расположение |
| --- | --- |
| Общественные территории |  |
| 1 | г. Олонец, детская площадка, сквер у пл. Гагарина |

Приложение 4.1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

благоустроенных в 2026

| № п/п | Наименование дворовой / общественной территории, её расположение |
| --- | --- |
| Общественные территории |  |
| 1 | Набережная зона улиц 30-летия Победы и ул. Пролетарская, пешеходный мост |

Приложение 4.2

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2027

| № п/п | Наименование дворовой / общественной территории, её расположение |
| --- | --- |
| Общественные территории |  |
| 1 | г. Олонец, набережная зона улицы Октябрьская и острова Мариам, пешеходный мост |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| ##### Дворовые территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . | г. Олонец, ул. Полевая, д. 6 |  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 21 |
|  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 32 |  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 32 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 15а |  | г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 16 |  | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 7 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 23 |  | г. Олонец, ул. Школьная, д. 18а |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 25 |  | г. Олонец, ул. Школьная, д. 21 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 28 |  | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 19 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 30 |  | г. Олонец, ул. Школьная, д. 30а |
|  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 6 |  | г. Олонец, ул. Школьная, д. 32 |
|  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 26 |  | г. Олонец, пер. Красногвардейский, д. 5 |
|  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 30 |  | г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 3 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 31 |  | г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 7 |
|  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 35 |  | г. Олонец, ул. Красноармейская, д. 4 |
|  | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 48а |  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 37 |
|  | г. Олонец, ул. Ленина, д. 2а |  | г. Олонец, ул. Ладожская, д. 2а |
|  | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 25 |  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 27 |
|  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 2а |  | г. Олонец, ул. Урицкого, д. 13 |
|  | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 19 |  | г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 5 |
|  | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | . | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а |
|  | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 47а | . | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 |
|  | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 1а |  | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 |
|  | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20а |  | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 |
|  | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20б |  | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 |
|  | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 |  | г. Олонец, ул. Володарского, д. 45 |
|  | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 |  | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 18 |

##### Общественные территории

г. Олонец, ул. Урицкого, сквер имени В.Е. Брендоева

г. Олонец, ул. Школьная, территория между домами N 16, 18, 18а

г. Олонец, ул. Полевая, устройство тротуара

г. Олонец, ул. Пролетарская, дорожка к братской могиле

г. Олонец, ул. Свирских Дивизий (у д. 2а), общественная парковка

г. Олонец, ул. 30 лет Победы, историческая зона (стилизация под крепость)

г. Олонец, ул. Школьная, устройство тротуара

г. Олонец, пешеходная зона по ул. Карла Либкнехта (между поликлиникой и больницей)

Приложение 6

к муниципальной программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

Приложение 7

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству

1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального  перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Олонецкого городского поселения (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из минимального перечня работ;

органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Олонецкого городского поселения (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным перечнем, предоставляются в администрацию Олонецкого национального муниципального района (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня – в случае принятия такого решения, определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9.	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а так же реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

11.	Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

12.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

14.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального  перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

15.	Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

16.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

Приложение 8

к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Олонецкого городского поселения (далее – Порядок).

2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3.	Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Олонецкого национального муниципального района (далее – администрация).

4.	Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 (далее – муниципальная программа),

5.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального  перечня работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а)	осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б)	разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 9

к муниципальной программе

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории, кв.м. | Перечень мероприятий | Ответственный | Целевой показатель |  | Срок реализации по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во |  |
| 1 | г.Олонец, Урицкого 6 | 4326 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 2 | г.Олонец, Урицкого 26 | 4268 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 3 | г.Олонец, Володарского 31 | 1250 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 4 | г.Олонец, Карла Маркса 19а | 1990 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 5 | г.Олонец, Красноармейская 4 | 4793 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 6 | г.Олонец, Ленина 32 | 1912 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 7 | г.Олонец, Свирских дивизий 7 | 3946 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 8 | г.Олонец, Урицкого 2а | 4319 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 9 | г.Олонец, Школьная 18а | 3676,1 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 10 | г.Олонец, Школьная 21 | 3029 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 11 | г.Олонец, Школьная 30а | 4636 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 12 | г.Олонец, Школьная 32 | 2711 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 13 | пер. Красногвардейский 5 | 1775 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 14 | г.Олонец, 30-ти летия Победы 3 | 1014 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 15 | г.Олонец, 30-ти летия Победы 7 | 1782 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 16 | г.Олонец, Володарского 15а | 2908 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 17 | г.Олонец, Володарского 26 | 1863 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 18 | г.Олонец, Володарского 28 | 2005 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 19 | г.Олонец, Володарского 28а | 1884 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 20 | г.Олонец, Володарского 32 | 1484 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 21 | г.Олонец, Володарского 33 | 2332 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 22 | г.Олонец, Володарского 33а | 1735 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 23 | г.Олонец, Володарского 41 | 1840 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 24 | г.Олонец, Володарского 43 | 1469 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 25 | г.Олонец, Володарского 47 | 2412 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 26 | г.Олонец, Володарского 49 | 1888 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 27 | г.Олонец, Карла Либкнехта 47а | 2720 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 28 | г.Олонец, Комсомольская 20а | 1960 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 29 | г.Олонец, Комсомольская 20б | 2597 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 30 | г.Олонец, Комсомольская 22 | 2578 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 31 | г.Олонец, Комсомольская 24 | 2050 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 32 | г.Олонец, Лесная 1 | 2183 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 33 | г.Олонец, Пролетарская 19 | 2160 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 34 | г.Олонец, Совхозная 6 | 2831 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 36 | г.Олонец, пер. Кирпичный 6 | 1625 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 37 | г.Олонец, Розы Люксембург 5 | 1650 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 38 | г.Олонец, 30-летия Победы 5 | 840 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 39 | г.Олонец, Коммунальная 13 | 3456 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 40 | г.Олонец, Коммунальная 14 | 2103 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 41 | г.Олонец, Коммунальная 16 | 2343 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 42 | г.Олонец, Октябрьская 24 | 6496 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |
| 43 | г.Олонец, Октябрьская 25 | 2697 | Проведение общих собраний собственников | Инициатор-Администрация Олонецкого национального муниципального района | Собрание собственников | 1 | 2025-2030 |